2021年达州市达川区重大政府投资

计划和重大投资项目情况的说明

一、达川区兴盛街改造工程

（一）项目概况：

兴盛街位于达州市中心城区的南部片区内，是“三横三纵加一环”城市道路交通主骨架中的一横，达川区兴盛街改造工程起于雷音铺大桥止于华英学校（现达川大道三段），项目总投资14600万元，改造道路全长约1100米，改造后将原双向6车道道路拓宽为双向8车道。该项目由四川顺程建工（集团）有限公司中标承建，中标金额为6947万元(其中暂列金为5519781元)。该道路是西外至雷音铺片区的主要通道，建成后将有效缓解南城交通压力。

（二）进展情况：

截止2021年7月底已全面结束并投入使用。改造道路全长约1100米，新建110KV电力专用管廊约1100米，新安装路灯69盏，其中中华玉兰灯59盏，单臂LED射灯10盏。

（三）2021 年执行情况：

截止2021年底拨付该项目工程建设资金3830万元。

（四）绩效目标及执行情况

达川区兴盛街改造工程工程项目绩效目标及执行情况

| 达川区兴盛街改造工程绩效目标及执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目）名称 |  |  | 达川区兴盛街改造工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 达川区住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 达川区住房和城乡建设局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3830 | 3830 | 100 |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 3830 | 3830 | 100 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目预计总投资14600万元，用于道路改造建设，改造道路全长约1100米，新建110KV电力专用管廊约1100米，新安装路灯69盏，其中中华玉兰灯59盏，单臂LED射灯10盏。截止2021年7月底已全面结束并投入使用。2021年预计投资3830万元,主要用于改造道路1100米，新建110KV电力专用管廊约1100米，新安装路灯69盏。该道路是西外至雷音铺片区的主要通道，建成后将有效缓解南城交通压力。 |  |  |  | 2021年预计投入3830万元，实际完成主要用于改造道路1100米，新建110KV电力专用管廊约1100米，新安装路灯69盏。完成全年任务目标。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造道路1100米 |  | 100% | 等于100% |  |
|  |  |  | 新建110KV电力专用管廊约1100米 |  | 1100米 | 等于1100 |  |
|  |  |  | 新安装路灯69盏 |  | 69% | 等于69盏 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合设计要求 |  | 按设计要求 | 符合 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 合规 |  |
|  |  |  | 完成项目验收合格率 |  | 1 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间节点正常推进 |  | 1 | 100% |  |
|  |  |  | 按期完成投资 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 正常推进 |  | 2021年7月完成 | 2021年7月完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | ≤3830万元 | 3830万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 对缓堵保畅的作用 |  | 有效缓解交通 | 有效缓解 |  |
|  |  |  | 道路通行安全 |  | 有效减少交通事故 | 明显 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 实现道路畅通，方便人民群众出行。 |  | 提升 | 提升 |  |
|  |  |  | 道路安全水平 |  | 提升 | 提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 道路建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立道路长效管理机制 |  | 定性/优 | 长效管理机制 |  |
|  | 満意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥80% | ≥80% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

二、达川区千丘大桥连接道路工程

（一）项目概况：

千丘大桥连接道路工程位于达州市达川区杨柳商贸物流园区内，是中青路的东延线，与拟建千丘大桥构成连接杨柳商贸物流园与小河嘴片区的重要通道。道路西起达川区南国大道与中青路交叉口，东止于小河嘴片区拟建九龙湖大道交叉口，全长886米，路幅宽度30米，双向六车道，总投资1.7亿元，该项目由中建鸿腾建设集团有限公司中标承建，中标金额11356.1548万元。该项目与千丘大桥的建成将拓展城市框架，完善片区道路路网，扩大交通覆盖面积，为小河嘴片区开发创造条件，本项目与千丘大桥的建设对达州市及达川区的城市社会经济发展具有十分重要的意义。

（二）进展情况：

截止2021年底已完成西段路基土石方开挖80万立方米、右侧护坡及抗滑桩、西段路基长约460米、综合管廊约460米。

（三）2021 年执行情况：

截止2021年底拨付该项目工程建设资金3500万元。

（四）绩效目标及执行情况

| 达川区千丘大桥连接道路工程工程绩效目标及执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目）名称 |  |  | 达川区千丘大桥连接道路工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 达川区住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 达川区住房和城乡建设局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3500 | 3500 | 100 |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 3500 | 3500 | 100 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目预计总投资1.7亿元，用于道路建设，全长约全长886米，路幅宽度30米，双向六车道。完善片区道路路网，扩大交通覆盖面积，为小河嘴片区开发创造条件，本项目与千丘大桥的建设对达州市及达川区的城市社会经济发展具有十分重要的意义。 |  |  |  | 2021年预计投资3500万元来完成西段路基土石方开挖80万立方米、右侧护坡及抗滑桩、西段路基长约460米、综合管廊约460米。2021年实际完成西段路基土石方开挖80万立方米、右侧护坡及抗滑桩、西段路基长约460米、综合管廊约460米。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 西段路基土石方开挖80万立方米 |  | 80万立方米 | 80万立方米 |  |
|  |  |  | 西段右侧护坡及抗滑桩（24根及桩挡板墙 |  | 24根抗滑桩及挡板墙 | 等于24根抗滑桩及挡板墙 |  |
|  |  |  | 综合管廊约460米。 |  | 460米 | 等于460 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合设计要求 |  | 按设计要求 | 符合 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 合规 |  |
|  |  |  | 完成项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间节点正常推进 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 按期完成投资 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 正常推进 |  | ≤2023年6月 | 工期内 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | ≤3830万元 | 3830万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 实现道路畅通，方便人民群众出行。 |  | 提升 | 提升 |  |
|  |  |  | 道路安全水平 |  | 提升 | 提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 道路建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立道路长效管理机制 |  | 定性/优 | 优 |  |
|  | 満意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥80% | ≥80% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

三、达川区实验小学三里坪校区项目

- 项目概况

达川区实验小学三里坪校区建设项目是达州市中心城区民生实事重点项目之一，该项目位于三里坪人文生态区，占地50.9亩，总投资12882万元，规划新建校舍面积平12361平方米，运动场13098平方米。资金来源于省级义务教育均衡发展专项资金，建成后新增教学班42个，新增学位1890个，有效化解城区学校大班额，解决三里坪片区上学“难”的问题。

- 进展情况

截至2021年底，该项目完成教学楼主体及车库桩基施工等。

（三）2021年执行情况

截止2021年该项目拨付工程款6900万元。

（四）绩效目标及执行情况

达川区实验小学三里坪校区校区绩效目标及执行情况表

| 达川区实验小学三里坪校区（项目）绩效目标及执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目）名称 |  |  | 义务教育均衡发展专项资金（省级义务教育均衡发展专项资金） |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 达州市达川区教育局 |  | 资金使用单位 |  | 达川区实验小学三里坪校区 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 6900 | 6900 |  |  | 100% |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 6900 | 6900 |  |  | 100% |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总投资12882万元，规划新建校舍面积平12361方米，运动场13098平方米，计划2021年建成投用。建成后新增教学班42个，新增学位1890个，有效化解城区学校大班额，解决三里坪片区上学“难”的问题。 |  |  |  | 2021年预计建成校舍面积12361平方米及车库桩基施工等。截止2021年底共计使用资金6900万元，实际建成校舍面积12361平方米及车库桩基施工等,完成目标任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 开工建设学校校舍新建面积 |  | 12361平方米 | 12361平方米 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 运动场建设面积 |  | 13098平方米 | 13098平方米 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新改扩建工程验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 土建部分按计划完成建设任务 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 新建项目完成效果 |  | 优 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 校舍建设项目预算成本控制数 |  | ≤2500元/平方米 | 2500元/平方米 |  | 工程属于在建，以审计结论为准。 |
|  |  |  | 成本控制数 |  | ≤1571万元 | 1571万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 化解城区学校大班额 | 新增教学班 | 42个 | 42个 |  |  |
|  |  |  | 受益学生数 |  | 1890人 | 1890人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后期管理机制健全 |  | 优 | 优 |  |  |
|  | 満意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 |  | ≥85% | 95% |  |  |
|  |  |  | 受益学校学生家长满意度 |  | ≥85% | 95% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |